|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****ИЛЕШ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ****КАРАБАШАУЫЛ****СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ****ХАКИМИӘТЕ** | ИлишевскийИлишевский | **АДМИНИСТРАЦИЯ** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КАРАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН****РЕСПУБЛИКА** **БАШКОРТОСТАН** |

 **БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 14 | » | март | 2018 й. |  | № | 15 |  | « | 14 | » | марта | 2018 г. |

**О плане мероприятий сельского поселения Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан по безаварийному пропуску весеннего паводка 2018 года**

Для обеспечения безопасности населенных пунктов, сохранности мостов, дорог, линий связи и электроснабжения и других хозяйственных объектов в период весенних паводков 2018 года на территории сельского поселения Карабашевский сельсовет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению паводка 2018 года в сельском поселении Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сельского поселения: Р.И.Шангареев

 Приложение № 1

к распоряжению главы

сельского поселения

Карабашевский сельсовет

от 14 марта 2018 г. №15

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению паводка 2018 года**

**в сельском поселении Карабашевский сельсовет**

 **муниципального района Илишевский район**

 **Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп |  Наименование мероприятий | Срокиисполнения | Ответственныеисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести организационное заседание противопаводковой комиссии. | 23.03.2017 г. | Глава СП Р.И.Шангареев |
| 2. | Проверка состояния мостов.Организовать расчистку от снега подъездных дорог и гребень плотины | до 30.03.2017 г | Глава СП Р.И.Шангареев,  противопаводковая комиссия |
| 3. | **а)** организовать очистку от снега, льда и мусора отверстия паводкового водосбора и донного водоспуска прилегающие к ним участкам земляной плотины, подводящие и отводящие каналы.**б)** отколоть лед у свай ледозащитного устройства, перед плотиной и водосборных сооружений по всей их длине устраивать прорубь шириной 0.5-1.0 м и опорожнить пруд до уровня мертвого объема.**в)** у водосбросного сооружения заготовить аварийные материалы.**г)** для пропуска воды использовать не только паводковый водосброс, но и донный водопропуск. | до 02.04.2017 г | Глава СП Р.И.Шангареев, Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р.,противопаводковая комиссия,  |
| 4. | Создание на время половодья запасов топлива, материалов и кормов для обеспечения бесперебойной работы хозяйства | к 05.04.2017 г. | Глава СП Р.И.ШангареевДиректор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |
| 5. | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения  | к 05.04.2017 г. | Глава СП Р.И.Шангареев,директор МБОУ СОШ с Карабашево Камалов И.Р. |
| 6. | Оперативное регулирование режимов работы водоемов | По необходимости | Противопаводковаякомиссия |
| 7. | Во время проходе паводка на сооружениях организовать круглосуточные дежурство людей и техники | По необходимости | Глава СП Р.И.Шангареев,Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |
| 8. | У водосбросного сооружения заготовить аварийные материалы  | По необходимости | Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |