|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ИЛЕШ РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **КАРАБАШАУЫЛ**  **СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ**  **ХАКИМИӘТЕ** | ИлишевскийИлишевский | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **КАРАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКА**  **БАШКОРТОСТАН** |

**БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 14 | » | март | 2018 й. |  | № | 15 |  | « | 14 | » | марта | 2018 г. |

**О плане мероприятий сельского поселения Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан по безаварийному пропуску весеннего паводка 2018 года**

Для обеспечения безопасности населенных пунктов, сохранности мостов, дорог, линий связи и электроснабжения и других хозяйственных объектов в период весенних паводков 2018 года на территории сельского поселения Карабашевский сельсовет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению паводка 2018 года в сельском поселении Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сельского поселения: Р.И.Шангареев

Приложение № 1

к распоряжению главы

сельского поселения

Карабашевский сельсовет

от 14 марта 2018 г. №15

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению паводка 2018 года**

**в сельском поселении Карабашевский сельсовет**

**муниципального района Илишевский район**

**Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести организационное заседание противопаводковой комиссии. | 23.03.2017 г. | Глава СП Р.И.Шангареев |
| 2. | Проверка состояния мостов.  Организовать расчистку от снега подъездных дорог и гребень плотины | до 30.03.2017 г | Глава СП Р.И.Шангареев,  противопаводковая комиссия |
| 3. | **а)** организовать очистку от снега, льда и мусора отверстия паводкового водосбора и донного водоспуска прилегающие к ним участкам земляной плотины, подводящие и отводящие каналы.  **б)** отколоть лед у свай ледозащитного устройства, перед плотиной и водосборных сооружений по всей их длине устраивать прорубь шириной 0.5-1.0 м и опорожнить пруд до уровня мертвого объема.  **в)** у водосбросного сооружения заготовить аварийные материалы.  **г)** для пропуска воды использовать не только паводковый водосброс, но и донный водопропуск. | до 02.04.2017 г | Глава СП Р.И.Шангареев,  Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р.,  противопаводковая комиссия, |
| 4. | Создание на время половодья запасов топлива, материалов и кормов для обеспечения бесперебойной работы хозяйства | к 05.04.2017 г. | Глава СП Р.И.Шангареев  Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |
| 5. | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения | к 05.04.2017 г. | Глава СП Р.И.Шангареев,  директор МБОУ СОШ  с Карабашево  Камалов И.Р. |
| 6. | Оперативное регулирование режимов работы водоемов | По необходимости | Противопаводковая  комиссия |
| 7. | Во время проходе паводка на сооружениях организовать круглосуточные дежурство людей и техники | По необходимости | Глава СП Р.И.Шангареев,  Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |
| 8. | У водосбросного сооружения заготовить аварийные материалы | По необходимости | Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |