|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ИЛЕШ РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **КАРАБАШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ**  **ХАКИМИӘТЕ**  **(БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ИЛЕШ РАЙОНЫНЫҢ**  **КАРАБАШ АУЫЛ**  **БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ)** | ИлишевскийИлишевский | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **КАРАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКИ**  **БАШКОРТОСТАН**  **(АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)** |

**БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 15 | » | март | 2021 й. |  | № | 14 |  | « | 15 | » | марта | 2021 г. |

**О плане мероприятий сельского поселения Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан по безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года**

Для обеспечения безопасности населенных пунктов, сохранности мостов, дорог, линий связи и электроснабжения и других хозяйственных объектов в период весенних паводков 2021 года на территории сельского поселения Карабашевский сельсовет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению паводка 2021 года в сельском поселении Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сельского поселения: Р.И.Шангареев

Приложение № 1

к распоряжению главы

сельского поселения

Карабашевский сельсовет

от 15 марта 2021 г. №14

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению паводка 2021 года**

**в сельском поселении Карабашевский сельсовет**

**муниципального района Илишевский район**

**Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести организационное заседание противопаводковой комиссии. | 15.03.2021 г. | Глава СП Р.И.Шангареев |
| 2. | Проверка состояния мостов.  Организовать расчистку от снега подъездных дорог и гребень плотины | до 20.03.2021 г | Глава СП Р.И.Шангареев,  Арендатор, противопаводковая комиссия |
| 3. | **а)** организовать очистку от снега, льда и мусора отверстия паводкового водосбора и донного водоспуска прилегающие к ним участкам земляной плотины, подводящие и отводящие каналы.  **б)** отколоть лед у свай ледозащитного устройства, перед плотиной и водосборных сооружений по всей их длине устраивать прорубь шириной 0.5-1.0 м и опорожнить пруд до уровня мертвого объема.  **в)** у водосбросного сооружения заготовить аварийные материалы.  **г)** для пропуска воды использовать не только паводковый водосброс, но и донный водопропуск. | до 25.03.2021 г | Глава СП Р.И.Шангареев,  Арендатор,  противопаводковая комиссия, |
| 4. | Создание на время половодья запасов топлива, материалов и кормов для обеспечения бесперебойной работы хозяйства | к 20.03.2021 г. | Глава СП Р.И.Шангареев  Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |
| 5. | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения | к 22.03.2021 г. | Глава СП Р.И.Шангареев,  директор МБОУ СОШ  с Карабашево  Камалов И.Р. |
| 6. | Оперативное регулирование режимов работы водоемов | По необходимости | Противопаводковая  комиссия |
| 7. | Во время прохода паводка на сооружениях организовать круглосуточные дежурство людей и техники | По необходимости | Глава СП Р.И.Шангареев,  Арендатор,  Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |
| 8. | У водосбросного сооружения заготовить аварийные материалы | По необходимости | Арендатор,  Директор ООО «Мир» Ганеев Р.Р. |